附件

2024年连城县县域商业建设行动项目资金分配表

| 序号 | 县/ 市/区 | 项目名称 | 建设 类型 | 责任主体 | 计划 投资额 （万元） | 拟支持 金额 （万元） | 实际支持金额（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 责任单位 | 项目 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连城县 | 林坊镇集贸市场改造项目 | 改造 | 连城县林坊和鸿胜市场管理有限公司 | 240 | 120 | 120 | 1.原市场5000㎡改造提升； 2.新建8m高钢结构市场3000㎡； 3.市场水电、消防工程等安装工程费； 4.市场周边附属工程。 | 2024.3-2024.11 | 1.促进当地农牧民产业化的快速发展；2.促进当地农业产品的销售、商品的流通；3.可优化产业结构，促进农村经济协调发展起到重要作用；4.集贸市场建成后，对提高农民收入，大量增加就业岗位，改善居民生活质量，都将起到明显的推动作用。 | 连城县商务局、林坊镇人民政府 | 县域商业网点项目 |
| 2 | 连城县 | 庙前镇集贸市场改造项目 | 改造 | 庙前镇 人民政府 | 320 | 120 | 120 | 1.菜市场改建：市场主体工程钢结构搭棚、配套消防、安防工程； 2.修建公厕一座； 3.修建停车场一座，主要有地面铺装、沥青路面改造，绿化、充电桩3个、排水沟150米； 4.零星工程：市场大门改造36㎡、地面硬化1010㎡、排水沟 180m乡镇商贸中心基础设施。 | 2024.10-2025.3 | 完善市场配套设施，合理化分区设置市集贸市场，完成污染源治理，保障集贸市场运营功能 | 连城县商务局、庙前镇人民政府 | 县域商业网点项目 |

| 3 | 连城县 | 连城白鸭、白鸭蛋仓储配送中心 | 新建 | 福建连城村居香农业发展有限公司 | 600 | 200 | 65 | 建设连城白鸭、白鸭蛋县域流通配送前置仓，电商一件代发仓储中心，配备脱酸设备、气调包装机、分拣设备、清洗设备、农残检测设备。 | 2023.8-2024.6 | 带动连城白鸭及白鸭蛋标准化，规模化发展，助力乡村振兴让养殖户增产增收。 | 连城县商务局、北团镇人民政府 | 县域产业发展项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 连城县 | 甘薯半成品冷藏冷冻建设项目 | 新建 | 福建景兴食品有限公司 | 300 | 100 | 32.5 | 建成低温冷冻库约2800m³，由3座占地面积不同的相连冷库组成，其中冷冻库占地面积420平方米和急速冷冻库占地面积89平方米。冷库高度6米，冷库总库容达到2900立方米。 | 2023.12-2024.8 | 农产品商品化保鲜、冷冻等仓储功能 | 连城县商务局、林坊镇人民政府 | 县域产业发展项目 |
| 5 | 连城县 | 地瓜干粗加工冷库建设项目 | 新建 | 连城县福农食品有限公司 | 600 | 300 | 97.5 | 新建一组8000m³库容量的冷库，由4座占地面积不同的相连冷库组成，总占地面积1800平方米，库体外立面高6.5米，库内空高度4.45米，冷库总体积11700m³，总库容量8000m³。 | 2024.1-2024.11 | 地瓜干等农产品冷藏 | 连城县商务局、林坊镇人民政府 | 县域产业发展项目 |